Matriz RACI SIGIAF

Proyecto SIGIAF

Gesti?n de Proyectos de Software

Unidades Tecnol?gicas de Santander

11 de junio de 2026

# Matriz RACI SIGIAF

## Roles considerados

`PO`: Product Owner.

`SM`: Scrum Master.

`LT`: Líder técnico.

`DEV`: Desarrollador.

`QA`: Responsable de calidad y pruebas.

`AF`: Analista funcional.

`AUD`: Usuario auditor o referente de negocio.

## Criterios

`R`: Responsable de ejecutar.

`A`: Aprueba o responde por el resultado.

`C`: Debe ser consultado.

`I`: Debe ser informado.

## Matriz

| Entregable o proceso | PO | SM | LT | DEV | QA | AF | AUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de inicio del proyecto | A | C | I | I | I | R | C |
| Levantamiento de requerimientos | A | I | I | I | I | R | C |
| SRS / ERS | C | I | C | I | C | A/R | C |
| Backlog y priorización | A | R | C | I | I | C | C |
| Planificación de sprints | C | A/R | C | I | I | I | I |
| Arquitectura de software | I | I | A/R | C | C | C | I |
| Desarrollo del MVP | I | I | A | R | C | I | I |
| Definición de pruebas | I | I | C | C | A/R | C | C |
| Ejecución de pruebas | I | I | C | C | A/R | I | C |
| Registro de riesgos | C | A/R | C | I | C | C | I |
| Plan de comunicaciones | C | A/R | I | I | I | C | I |
| Matriz de trazabilidad | I | I | C | I | C | A/R | C |
| Gestión de cambios de alcance | A | R | C | I | I | C | C |
| Validación funcional del sistema | I | I | C | I | C | C | A/R |
| Cierre de sprint y retrospectiva | I | A/R | C | C | C | I | I |

## Observaciones

El `Product Owner` prioriza valor y aprueba decisiones funcionales relevantes.

El `Scrum Master` lidera el seguimiento, los rituales, los riesgos y la trazabilidad del proceso.

El `Líder técnico` responde por la arquitectura, la integración técnica y la viabilidad.

`QA` debe intervenir desde el refinamiento para fortalecer la cobertura y no solo al final.

El `Usuario auditor` es clave para validar si las alertas y los flujos propuestos realmente aportan al proceso de auditoría.