Plan de Comunicaciones SIGIAF

Proyecto SIGIAF

Gesti?n de Proyectos de Software

Unidades Tecnol?gicas de Santander

11 de junio de 2026

# Plan de Comunicaciones SIGIAF

## Objetivo

Definir qué información se comunica, a quién, con qué frecuencia, por qué medio y con qué finalidad dentro del proyecto SIGIAF.

## Principios del plan

Priorizar una comunicación breve, verificable y trazable.

Registrar las decisiones relevantes del proyecto.

Mantener la alineación entre negocio, equipo técnico y calidad.

Evitar que el repositorio se convierta solo en un depósito final de archivos.

## Matriz de comunicaciones

| Comunicación | Objetivo | Participantes | Frecuencia | Medio | Responsable | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff del proyecto | Alinear alcance, objetivos y roles | PO, SM, AF, LT, AUD | Una vez al inicio | Reunión virtual o presencial | SM | Acta de inicio y acuerdos base |
| Refinamiento de backlog | Revisar historias, prioridad y dependencias | PO, SM, AF, LT, QA | Semanal | Reunión y tablero | PO / SM | Backlog priorizado y aclarado |
| Daily interna del equipo | Identificar avance, bloqueos y acciones inmediatas | SM, LT, DEV, QA | Diaria | Reunión corta | SM | Lista de bloqueos y compromisos |
| Sprint Planning | Seleccionar el trabajo del sprint | PO, SM, LT, DEV, QA | Cada 2 semanas | Reunión | SM | Objetivo del sprint y alcance comprometido |
| Revisión técnica | Revisar integración, riesgos técnicos y decisiones de arquitectura | LT, DEV, QA | Semanal | Reunión técnica | LT | Acciones técnicas y decisiones registradas |
| Seguimiento de riesgos | Revisar riesgos activos y respuestas | SM, PO, LT, QA | Semanal | Reunión y registro de riesgos | SM | Riesgos actualizados |
| Sprint Review | Mostrar el incremento y validar funcionalidad | PO, SM, LT, DEV, QA, AUD | Cada 2 semanas | Demo / reunión | PO | Retroalimentación funcional y decisiones |
| Sprint Retrospective | Identificar mejoras del proceso | SM, LT, DEV, QA | Cada 2 semanas | Reunión interna | SM | Acciones de mejora para el siguiente sprint |
| Reporte de pruebas | Comunicar estado de calidad y defectos | QA, LT, DEV, PO | Por sprint o por hito | Documento y reunión | QA | Defectos, cobertura y estado de corrección |
| Cierre de fase o entrega | Consolidar hallazgos, avances y pendientes | PO, SM, LT, AF, QA | Según hito | Documento y presentación | SM | Resumen ejecutivo del estado del proyecto |

## Canales sugeridos

Repositorio GitHub para versionamiento documental y evidencia formal.

Reuniones síncronas para decisiones de alcance, arquitectura y calidad.

Tablero Scrum para seguimiento de historias y estado del sprint.

Documento de riesgos y reporte de pruebas para control especializado.

## Reglas de gestión

Toda decisión que afecte alcance, prioridad o pruebas debe quedar registrada.

Cada sprint debe cerrar con al menos un resumen breve de avances y pendientes.

Los documentos de control deben actualizarse antes de la review del sprint.

Si surge un cambio mayor de alcance, el Product Owner debe validarlo antes de incorporarlo al backlog comprometido.